|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  от 28 января 2016 года № 15 | |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории поселка Мельниково муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 12 мая 2015 года №42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», постановлением Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2015 года №438 «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»», приказа комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 01 декабря 2015 года № 15 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2015 года №438 «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»», решением Совета депутатов муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 июня 2015 года №41 «Об утверждении Положения «Об организации деятельности Общественных советов на частях территорий административного центра муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в целях создания удобных условий жизнедеятельности в поселке Мельниково администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории поселка Мельниково муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» (Приложение 1).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории поселка Мельниково муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Мельниковское сельское поселения на соответствующий финансовый год.

3.Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на ведущего специалиста-юриста администрации Мельниковское сельское поселение

Глава администрации МО

Мельниковское сельское поселение А. М. Скороделов

Староверова З.Г.

8(813 79) 91 343

Разослано: дело-2, сектор экономики и финансов – 1, www.lenoblinform.ru, сайт администрации- melnikovo.org.ru.

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Мельниковское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28 января 2016 года № 15

(Приложение 1)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МЕЛЬНИКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»**

Ответственный исполнитель программы:

Ведущий специалист-юрист – Староверова Зинаида Геннадьевна

Тел. 8 (813 79) 91-343, электронная почта: melnikovo@bk.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории поселка Мельниково муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории поселка Мельниково муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. с изменениями);  Областной закон от 12.05.2015 года №42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»;  Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11. 2015 года №438 «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»»;  Приказ комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 01 декабря 2015 года № 15 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2015 года №438 «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»»;  Решение Совета депутатов муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 июня 2015 года №41 «Об утверждении Положения «Об организации деятельности Общественных советов на частях территорий административного центра муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение |
| Цель программы | Улучшение жизнедеятельности части территории поселка Мельниково |
| Задачи Программы | Повышение уровня безопасности на дорогах части территории поселка Мельниково |
| Целевые индикаторы  Программы | - протяженность отсыпанных автомобильных дорог общего пользования местного значения  - количество отремонтированных светильников уличного освещения  - длина замены линии проводов  - количество отремонтированного пускорегулирующего оборудования |
| Сроки реализации Программы | 2016 год |
| Финансовое  обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы составит – 1 255,8 тыс. рублей  В том числе:  - бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение – 114,2 тыс. руб.  - бюджет Ленинградской области – 1 141,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Контроль и координация за реализацией Программы | Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы**

**реализации Муниципальной** **программы**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 12 мая 2015 года №42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», постановлением Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2015 года №438 «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»», приказа комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 01 декабря 2015 года № 15 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2015 года №438 «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»», решением Совета депутатов муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 июня 2015 года №41 «Об утверждении Положения «Об организации деятельности Общественных советов на частях территорий административного центра муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при активном участии населения в ее решении.

Органы местного самоуправления при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- высокая доля дорог находится в некачественном состоянии;

- плохая освещаемость улиц, в связи с оборванными линий передач, непригодных к использованию светильников и пускорегулирующего оборудования.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства сельской территории за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в создании комфортных условий проживания.

В целях поддержки непосредственного осуществления населением местного самоуправления 12 мая 2015 года был принят областной закон № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений».

В соответствии с законом в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение были выбраны председатели и Общественные советы, утверждено Положение об организации их деятельности, утверждено две границы территорий в административном центре – поселке Мельниково, на которых осуществляют свою деятельность советы.

Областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» предусматривается поддержка и развитие иных форм осуществления местного самоуправления путем предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области средств на поддержку поселений. В соответствии с ней разрабатывается настоящая программа, которая направлена на вовлечение селян в решение вопросов местного значения.

Председатели Общественных советов отобрали различные мероприятия, инициаторами которых стали односельчане.

Председатель Общественного совета, обязан содействовать органам местного самоуправления поселения в осуществлении решений вопросов местного значения на вверенной им территории, оказывать помощь администрации поселения в исполнении предложений принятых на собраниях граждан, рассматривать в пределах своих полномочий заявления, предложения и жалобы граждан и направлять их при необходимости в органы местного самоуправления и государственной власти. Не реже одного раза в год председатель отчитываться перед гражданами о проделанной работе.

Общественный совет подотчетен собранию граждан и ежегодно до 01 марта отчитывается перед собранием граждан о своей работе.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития сельских территорий поселка Мельниково посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы. Ожидаемые результаты, сроки реализации Муниципальной программы**

**2.1. Цели и задачи Муниципальной программы**

Целью Программы является улучшение жизнедеятельности части территории поселка Мельниково.

Задача Программы - повышение уровня безопасности на дорогах части территории поселка Мельниково.

**2.2. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы.**

1. Протяженность отсыпанных автомобильных дорог общего пользования местного значения –м.

2. Количество отремонтированных светильников уличного освещения – шт.

3. Длина замены линии проводов – м.

4. Количество отремонтированного пускорегулирующего оборудования – шт.

**2.3. Ожидаемые результаты, сроки реализации Муниципальной программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить во втором и третьем квартале 2016 года.

К окончанию реализации Программы планируется:

1. Отремонтировать и реконструировать уличное освещение по улице Калинина от магазина «Пятерочка» до детского сада и от Дома Культуры до моста.
2. Провести монтаж уличного освещения по улице Липовая.
3. Отсыпать дорогу по улице Выборгская.
4. Отсыпать дорогу по улице Садовая от дома 14 до пересечения с улицей Липовая.
5. Отсыпать дорогу по улице Ленинградская от региональной дороги до моста.

1. **Основные программные мероприятия и механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает в себя перечень мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленной задачей. План работ по выполнению программных мероприятий составляется на один год в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении котировок, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, согласно плану мероприятий Программы;

- составление ежеквартального отчета по выполнению плана мероприятий;

- составление годового отчета о реализации программы.

Для достижения выполнения плана Программы по развитию части территории поселка Мельниково предлагается провести следующие мероприятия:

- проведение собраний жителей поселка Мельниково для принятия решений по вопросам местного значения;

- составление плана мероприятий;

- отчет перед жителями поселка об освоении бюджетных средств и по выполнению плана мероприятий, включенных в муниципальную программу.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и муниципального образования Мельниковское сельское поселение.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 255,8 тыс. рублей,

в том числе:

из бюджета Ленинградской области:

– 1 141,6 тыс. руб.

из бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение поселения:

– 114,2 тыс. руб.

Приложение 1

к муниципальной целевой Программе

«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие

территории поселка Мельниково муниципального образования

Мельниковское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

**Таблица 1**

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие**

**территории поселка Мельниково муниципального образования**

**Мельниковское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Источники финансирования** | **Всего**  **(тыс. руб.)** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
|  | **Всего** | **1 255,8** |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  | федеральный бюджет (плановый объем) | ------ |
|  | областной бюджет (плановый объем) | **1 141,6** |
|  | местного бюджета (плановый объем) | **114,2** |
|  | прочих источников (плановый объем) | ------ |
| 2. | **МЕРОПРИЯТИЯ в п. Мельниково** | |
|  | **Всего** | **1 255,8** |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  | федеральный бюджет (плановый объем) | **----** |
|  | областной бюджет (плановый объем) | 1 141,6 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 114,2 |
|  | прочих источников (плановый объем) | **----** |
| 2.1. | **Ремонт реконструкция уличного освещения по улице Калинина от магазина «Пятерочка» до детского сада и от Дома Культуры до моста** | |
|  | **Всего** | **550,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  | федеральный бюджет (плановый объем) | **-----** |
|  | областной бюджет (плановый объем) | 500,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 50,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | **-----** |
| 2.2. | **Монтаж уличного освещения по улице Липовая** | |
|  | **Всего** | **190,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  | федеральный бюджет (плановый объем) | **-----** |
|  | областной бюджет (плановый объем) | 172,7 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 17,3 |
|  | прочих источников (плановый объем) | **-----** |
| 2.3. | **Отсыпка дороги по улице Выборгская** | |
|  | **Всего** | **100,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  | федеральный бюджет (плановый объем) | **----** |
|  | областной бюджет (плановый объем) | 90,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 9,1 |
|  | прочих источников (плановый объем) | **----** |
| 2.4. | **Отсыпка дороги по улице Садовая от дома 14 до пересечения с улицей Липовая** | |
|  | **Всего** | **130,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  | федеральный бюджет (плановый объем) | **----** |
|  | областной бюджет (плановый объем) | 118,2 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 11,8 |
|  | прочих источников (плановый объем) | **----** |
| 2.5. | **Отсыпка дороги по улице Ленинградская от региональной дороги до моста** | |
|  | **Всего** | **285,8** |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  | федеральный бюджет (плановый объем) | **----** |
|  | областной бюджет (плановый объем) | 259,8 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 26,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | **----** |

**Таблица 2**

**План реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие**

**территории поселка Мельниково муниципального образования**

**Мельниковское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок | | Финансирование  (руб.) |  |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2016  год |  |
| Ремонт реконструкция уличного освещения по улице Калинина от магазина «Пятерочка» до детского сада и от Дома Культуры до моста | 2016 год | 2016 год | **всего** | **550 000,0** |
| Федеральный бюджет | ----- |
| Областной бюджет | 500 000,0 |
| Местный бюджет | 50 000,0 |
| Прочие источники | ------ |
| Монтаж уличного освещения по улице Липовая | 2016  год | 2016 год | **всего** | **190 000,0** |
| Федеральный бюджет | ------ |
| Областной бюджет | 172 700,0 |
| Местный бюджет | 17 300,0 |
| Прочие источники | ------ |
| Отсыпка дороги по улице Выборгская | 2016 год | 2016 год | **всего** | **100 000,0** |
| Федеральный бюджет | ------ |
| Областной бюджет | 90 900,0 |
| Местный бюджет | 9 100,0 |
| Прочие источники | ------ |
| Отсыпка дороги по улице Садовая от дома 14 до пересечения с улицей Липовая | 2016 год | 2016 год | **всего** | **130 000,0** |
| Федеральный бюджет | ------ |
| Областной бюджет | 118 200,0 |
| Местный бюджет | 11 800,0 |
| Прочие источники | ------ |
| Отсыпка дороги по улице Ленинградская от региональной дороги до моста | 2016 год | 2016 год | **всего** | **285 755,3** |
| Федеральный бюджет | ------ |
| Областной бюджет | 259 800,0 |
| Местный бюджет | 25 955,3 |
| Прочие источники | ------ |