АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Колчаново

Волховский муниципальный район,  Ленинградской области

22 мая 2014 года  №  78

О  внесении изменений в постановление  администрации от 22.06.2012 года № 68 «Об утверждении адресной  муниципальной программы благоустройства  на территории муниципального образования Колчановское  сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 годы» (в редакции постановления от 27 марта 2014 года № 49)

В соответствии с федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ (ред. от 23.07.2013 года) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью приведения постановления в соответствие с федеральным законодательством, в связи с уточнением объемов финансирования на 2014 год, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации от  22.06.2012 года № 68 «Об утверждении адресной  муниципальной программы благоустройства  на территории муниципального образования Колчановское  сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 годы»  (в редакции постановления от 27 марта 2014 года № 49) следующие изменения:

1.1. Раздел «Основные мероприятия программы» читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать данное постановление в сетевом издании «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)»  и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации  по ЖКХ, строительству и благоустройству А.Н.Ралдугина.

И.о.главы администрации                                                                       Б. Кукшегоров

А.Н.Ралдугин, 39326

Приложение

к постановлению администрации

МО Колчановское сельское поселение

от 22 мая 2014 года №  78

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

благоустройства  на территории муниципального образования Колчановское  сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансирование (тыс. руб.) | Количество единиц, объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства районного и областного бюджетов | средства местного бюджета |  |
| 2014 год |
| 1 | Устройство дворовой спортив-ной площадки в селе Колчаново м-н «Алексино» у дома № 7 м-на «Алексино» | сентябрь | 400,0 | 400,0 | 1 шт. (12 м х 24м) |
| 2 | Окашивание территории | июнь-август |  | 28,0 | 20 т. м2 |
| 3 | Спиливание деревьев, угрожа-ющих безопас-ности жителей | июнь |  | 18,0 | 3 шт. |
| 4 | Ремонт внутри дворовых территорий: - д. № 1 м-н «Алексино»; | июнь-сентябрь |  | 650,572 | 591,6 м2 |
|  | - д. № 2 м-н «Алексино» |  |  | 835,0 | 390,5 м2 |
|  | - д. № 2 уд. Железнодорожная |  |  | 540,680 | 666,3 м2 |
| 5 | Содержание дорог местного значения | ноябрь-март |  | 300,0 | чистка от снега |
| 6 | Ремонт автодороги село Колчаново ул. Клубная | август | 1259,784 | 256,912 | 2282 м2 |
| 7 | Мелиоративные работы по осушению детской площадки и стоянки автомашин в м-не «Алексино» у домов № 8 и 10 с устройством ливневых колодцев и трубы переезда в м-не «Алексино» | май |  | 161,0 | Осушае-мая площадь 3800 м2 |
| 8 | Приобретение ламп, светильников уличного освещения | по мере необходимо-сти |  | 60,0 | 30 шт. |
| 9 | Вывоз КГО ликвидация несанкциониро-ванных свалок | по мере необходимо-сти |  | 60,0 |  |
| 10 | Ремонт крыльца здания администрации поселения с устройством площадки и пандуса | август |  | 150,0 |  |
| 11 | Замена карнизов на здании администрации | июль |  | 58,0 |  |
| 12 | Ремонт дворовой территории - д. № 6 м-н «Алексино» с. Колчаново; - д. 77 ул. Чернецкое с. Колчаново | июль | 587,993 505,0 | 50,014 50,0 | 653 м2 485,5 м2 |
|  | ИТОГО |  | 2752,777 | 3118,178 |  |