Администрация муниципального образования

елизаветинского сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» января 2017г.                                                                                                                          №  20

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по установке общедомовых приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах, расположенных на территории Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по установке общедомовых приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах, расположенных на территории Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2017 год согласно Приложения.

- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнову О.Т.

Глава  администрации:                                                                            И.Л.Смык

Приложение

к постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

от 16.01.2017 г. № 20

План мероприятий «дорожная карта»

по установке общедомовых приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах, расположенных на территории Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Актуализировать данные по количеству установленных узлов учета в многоквартирных домах на территории Елизаветинского сельского поселения. | Выявление реального количества установленных узлов учета | Администрация Елизаветинского сельского поселения Управляющая организация МУП «ЖКХ «Сиверский» АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ООО «РКС-Энерго» АО «Петербургская сбытовая компания» | Ежемесячно |
|  | Уточнить перечень многоквартирных домов в которых отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета. Представить акты обследования МКД. | Выявление МКД, в которых нет технической возможности установки общедомовых приборов учета. | Администрация Елизаветинского сельского поселения Управляющая организация МУП «ЖКХ «Сиверский» АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ООО «РКС-Энерго» АО «Петербургская сбытовая компания» | Март 2017 г. |
|  | Определения перечня МКД в которых должны быть установлены общедомовые приборы учета. | Выявление реального количества МКД в которых должны быть установлены общедомовые приборы учета. | Администрация Елизаветинского сельского поселения Управляющая организация МУП «ЖКХ «Сиверский» АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ООО «РКС-Энерго» АО «Петербургская сбытовая компания» | Март 2017 г. |
|  | Провести информационную работы с населением, проживающим в МКД о необходимости установки общедомовых приборов учета в соответствии с действующим законодательством. | Формирование у жителей МКД осознания необходимости установки общедомовых приборов учета в МКД. | Администрация Елизаветинского сельского поселения Управляющая организация МУП «ЖКХ «Сиверский» АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ООО «РКС-Энерго» АО «Петербургская сбытовая компания» | Июнь 2017 г. |
|  | Уточнить объемы финансирования работ по установке общедомовых приборов учета в МКД. Определить механизм оплаты стоимости работ по установке общедомовых приборов учета в МКД. | Предоставить населению информацию о стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета в МКД | Администрация Елизаветинского сельского поселения Управляющая организация МУП «ЖКХ «Сиверский» АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ООО «РКС-Энерго» АО «Петербургская сбытовая компания» | Июнь 2017 г. |
|  | Проведение собраний собственников жилых и нежилых помещений по вопросу установки индивидуальных (общедомовых) приборов учета энергоносителей в МКД. | Обеспечение перехода потребителей к расчетам за поставку коммунальных ресурсов с использованием приборов учета. | Администрация Елизаветинского сельского поселения Управляющая организация МУП «ЖКХ «Сиверский» АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ООО «РКС-Энерго» АО «Петербургская сбытовая компания» | Август 2017 г. |
|  | Составление графика, определение сроков установки общедомовых приборов учета в МКД. | Установка общедомовых приборов учета в МКД. | Администрация Елизаветинского сельского поселения Управляющая организация МУП «ЖКХ «Сиверский» АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ООО «РКС-Энерго» АО «Петербургская сбытовая компания» | Декабрь 2017 г. |