

**АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ(ПРОЕКТ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **26.10.2023** |  |  | **№** | **762** |

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан в Ульяновском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 годы»

В соответствии с постановлением администрации от 16.10.2023 № 730 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации от 03.10.2022 № 974 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» в целях формирования проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан в Ульяновском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ» и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 26.10.2023 № 762

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение качественным жильем граждан**

**в Ульяновском городском поселении**

**Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 годы»**

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Обеспечение качественным жильем граждан в Ульяновском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 годы |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».- Федеральным законом от 21.06.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ»- Областной закон № 82-оз от 29.11.2013 «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области»- постановление Правительства ЛО от 26.12.2013 № 508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЛОР на 2014-2043 годы»- постановлением администрации от 03.10.2022 № 974 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | А. Б. Поспелов - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания в Ульяновском городском поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения и приведение жилищного фонда в соответствии со стандартами качества.2. Обеспечение мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ульяновского городского поселения.3. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту помещений, находящихся в собственности Ульяновского городского поселения  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми показателями необходимыми для достижения результатов реализации программы являются целевые показатели подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы, этапы – конец финансового года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы-всего, в том числе по годам |

|  |
| --- |
| тыс. руб. |
| Год | Всего | Федеральныйбюджет | Областнойбюджет | Местныйбюджет |  |
| 2024 | 2708,00 | 0,00 | 0,00 | 2708,00 |
| 2025 | 2838,00 | 0,00 | 0,00 | 2838,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  **5546,00** | **0,00** | **0,00** | **5546,00** |  |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатами реализации муниципальной программы являются совокупность результатов комплексных процессных мероприятий |

 **Раздел I.**

**Характеристика проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации.**

Жилищный фонд Ульяновского городского поселения составляет более 400 тыс. кв.м. На территории Ульяновского городского поселения находится более 4500 тыс. индивидуальных жилых домов и 68 многоквартирных жилых домов, общей площадью 70,0 тыс. кв.м. Большая часть жилищного фонда Ульяновского городского поселения находится в частной собственности, что составляет 80 процентов всего жилищного фонда Ульяновского городского поселения. Средняя обеспеченность жильем на территории Ульяновского городского поселения составляет 32 кв. метра на человека, что несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Многоквартирный жилищный фонд, находящийся на территории муниципального образования, имеет значительный процент износа. Около 30% всего жилищного фонда до 1970 года постройки, является неблагоустроенным или имеет частичные виды благоустройства. Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Реализацией программы, в течение 2024-2028 годов, в рамках Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», предусматривается оказания финансовой помощи собственникам помещений многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Осуществление финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов будет осуществляться за счет федерального, областного и местного бюджетов на условиях их софинансирования за счет средств товариществ собственников жилья, средств управляющей организации и собственников помещений в многоквартирных домах.

Обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также привлечение средств местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, средств управляющей организации, позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт кровли;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

4) утепление и ремонт фасадов;

5) ремонт фундамента.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По состоянию на 01.10.2018 года были признаны аварийными 6 многоквартирных домов.

На сегодняшний день отчетливо обозначилась проблема содержания имущества, находящегося в собственности муниципального образования, являясь одной из актуальных, требующих ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Причиной, вызывающей необходимость выполнения программных мероприятий, является процесс физического и морального старения объектов, который в случае невыполнения работ по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению их состояния, к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни граждан. Физический износ муниципального имущества отличается по времени и зависит от многих факторов, основными из которых являются природно-климатические факторы и жизнедеятельность человека, в связи с этим сроки его службы по времени различны.

**Раздел II.**

**Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

В результате реализации данной программы на территории муниципального образования Ульяновское городское поселение повысится доступность жилья будет продолжена работа по капитальному ремонту и модернизации многоквартирных жилых домов и расселению аварийного жилищного фонда Ульяновского городского поселения.

Будет продлена реализация мероприятий Фонда ЖКХ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию после 1 января 2012 года. В Ульяновском городском поселении планируется расселить 6 аварийных жилых дома.

В законодательстве Российской Федерации будут сформированы необходимые правовые основы для создания в субъектах Российской Федерации эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений многоквартирных домов.

В целях создания долгосрочных устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов субъекты Российской Федерации наделяются широкими полномочиями по созданию системы финансового и организационного обеспечения проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов с учётом возможностей региональных бюджетов. В этих целях на субъекты Российской Федерации возлагается обязанность по принятию нормативных правовых актов, направленных на создание и обеспечение функционирования региональных систем капитального ремонта. На собственников помещений в многоквартирных домах возлагается обязанность по формированию фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем внесения ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Указанный фонд формируется одним из способов:

- накопление взносов на капитальный ремонт на специальном банковском счете многоквартирного дома, при этом права на денежные средства на этом счете принадлежат собственникам помещений в данном доме;

- перечисление собственниками помещений взносов на капитальный ремонт оператору региональной системы капитального ремонта, который принимает на себя обязанность обеспечить проведение капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта, и профинансировать расходы на этот ремонт за счет фонда ремонта такого дома, а также за счет иных средств.

В случае непринятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о способе формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, аккумулирование этих средств осуществляется у регионального оператора.

Контроль за функционированием регионального фонда капитального ремонта осуществляют органы государственного жилищного надзора и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также органы муниципального жилищного контроля Ульяновского городского поселения.

В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования которых, приведены в [паспорте](#Par237) к Программе.

**Раздел III.**

**Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы**

В качестве индикаторов и показателей решения задач программы будут исполь­зоваться показатели состояния многоквартирных домов, объёмов выполненных ремонтов многоквартирных домов, количество многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, количество многоквартирных домов, не нуждающихся в капитальном ремонте.

Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в таблице приложения 1 Муниципальной программы. Механизм реализации Муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, перечня первоочередных работ, возникающих из системы мероприятий с определением разграничений деятельности соисполнителей и исполнителей, источников и объемов финансирования.

**Раздел IV.**

**Мероприятия в составе муниципальной программы**

 Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленных целей и задач. Для каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые индикаторы и их программные значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.

Муниципальной программой предусмотрены интегрирующие мероприятия и финансовые средства, направленные на строительство жилья и предусматривающие улучшение жизни населения Ульяновского городского поселения.

Перечень подпрограмм Муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика основных мероприятий приведены в таблице приложение 2 Муниципальной программы

**Раздел V.**

**Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы**

 Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и областного бюджета Ленинградской области

Объем финансирования программы в 2024 – 2028 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в плане мероприятий муниципальной программы в приложении 2 к Программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными зако­нами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

 Приложение 1

 к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы и их значениях

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый период2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Процессное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения» |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | % | 82 | 80 | 79 | 75 | 70 | 60 |
| Процессное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ульяновского городского поселения» |
| 2.1. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 4 | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Процессное мероприятие «Содержание и ремонт муниципальных помещений» |
| 3.1 | Доля муниципальных жилых помещений, нуждающихся в ремонте | % | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 3.2 | Доля муниципальных нежилых помещений, нуждающихся в ремонте | % | 30 | 28 | 20 | 15 | 10 | 5 |

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики  | Алгоритм формирования (формула) показателя иметодические пояснения  |  Базовые  показатели  | Метод сбора и индексформы отчетности  | Объект наблюдения  | Охватсовокупности |
| Процессное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения» |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | % | Определяет кол-во домов подлежащих кап.рем. | ежегодно | Ж рем/Жобщ х 100%Жрем –многоквартирные жилые дома, в которых произведен кап ремонт в текущем годуЖобщ-общее кол-во многоквартирных домов  | 82 | периодическая отчетность | многоквартирные жилые дома | периодическая отчетность |
| Процессное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ульяновского городского поселения» |
| 2.1 | Доля населения, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным | % | Отношение доли населения прожив. в аварийн. домах по состоянию на 1 янв. текущ. года к состоянию на 1 янв. предыдущего года. | ежегодно | Дав.т/Дав.п х100%, где Дав.т – доля населения, проживающего в аварийных домах, по состоянию на 1 января текущего года;Дав.п.- доля населения, проживающего в аварийных домах, по состоянию на 1 января предыдущего года | 4 | периодическая отчетность | многоквартирные жилые дома | периодическая отчетность |
| Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт муниципальных помещений» |
| 3.1 | Доля муниципальных жилых помещений, нуждающихся в ремонте | % | Показатель рассчитывается как отношение отремонтированных жилых помещений к общей площади всего жилищного фонда | ежегодно | Ж рем/Жобщ х 100%Жрем –многоквартирные жилые дома, в которых произведен ремонт (текущий) годуЖобщ-общее кол-во мкд  | 50 | периодическая отчетность | многоквартирные жилые дома | периодическая отчетность |
| 3.2 | Доля муниципальных нежилых помещений, нуждающихся в ремонте | % | Показатель рассчитывается как отношение отремонтированных нежилых помещений к общей площади нежилого фонда, находящегося в собственности Ульяновского городского поселения | ежегодно | Ж рем/Жобщ х 100%Жрем –площадь нежилых помещений, в которых проведен ремонт (текущий) Жобщ-общая площадь нежилых помещений | 30 | периодическая отчетность | Муниципальный нежилой фонд | периодическая отчетность |

Приложение 2

 к Программе

План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий программы  | Срокифинансирования мероприятия (по годам) | Планируемые объемы финансирования | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Всего | В том числе |
| Федеральнойбюджет | Областнойбюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2024-2028 годы»** |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 2708,002838,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 2708,002838,000,000,000,00 |  | А. Б. Поспелов - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 5546,00 |  | 0,00 | 5546,00 |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 1300,001430,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 1300,001430,000,000,000,00 |  |  |
|  | Итого |  | 2730,00 |  |  | 2730,00 |  |  |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт МКД | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 1300,001430,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 1300,001430,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 2730,00 |  |  | 2730,00 |  |  |  |
| 2 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 1038,001038,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 1038,001038,000,000,000,00 |  | А. Б. Поспелов - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 2076,00 |  | 0,00 | 2076,00 |  |  |
| 2.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Снос многоквартирных домов после переселения.  | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 1000,001000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 1000,001000,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |
| 2.3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование) | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 38,0038,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 38,0038,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 76,00 |  | 0,00 | 76,00 |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт муниципальных жилых помещений» | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 20,0020,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 20,0020,000,000,000,00 |  | А. Б. Поспелов - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого фонда | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Проведение экспертизы и др. оценочных работ по состоянию муниципального жилого фонда | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.3 | Плата по социальному найму | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 20,0020,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 20,0020,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт муниципальных нежилых помещений" | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 350,00350,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 350,00350,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ по текущему ремонту муниципального нежилого фонда | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Содержание муниципального нежилого фонда | 2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год | 350,00350,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 350,00350,000,000,000,00 |  | Администрация Ульяновского городского поселения |
|  | Итого |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |