СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

02.03.2021 года  №108

О реализации мероприятий в рамках

целевых программ за 2020 год и

запланированных мероприятий в рамках

целевых программ на 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом  № 131-ФЗ от 06.10.2006г. (с изменениями) «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, заслушав и обсудив информацию и.о. главы администрации И.В. Снитко «О реализации мероприятий в рамках целевых программ за 2020 год и запланированных мероприятий в рамках целевых программ на 2021 год», Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках целевых программ за  2020 год согласно приложению № 1.

- Принять к сведению информацию о запланированных мероприятиях в рамках целевых программ на  2021 год согласно приложению № 2.

- Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»                                           В.П.Кулагин

Приложение №1 к Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

от 02.03.2021г. № 00

|  |  | Реализация мероприятий в рамках целевых программ за 2020г. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | Процент исполнения на 01.01.2020г. (%) | Причины неисполнения на 01.01.2021 г. |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 3-оз от 15.01.2018г.) | Ремонт участка дороги по ул. Лужская д. Большое Куземкино от земельного участка 22 в юго-западном направлении до границы населенного пункта | (обл) | 1063367,99 | 1063367,99 | 100,00 | . |
|  |  |  | (адм) | 56300,00 | 55967,21 | 99,41 |  |
| 2 | Подпрограмма" Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 147-оз от 28.12.2018г.) | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая от д.№15-а до д.№1-г в дер. Малое Куземкино | (обл) | 1297600,00 | 1297600,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | (адм) | 68 300,00 | 68 295,00 | 99,99 |  |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2020-2022 годы» | Ремонт участка автодороги от региональной а/д "Лужицы - 1 Мая" до а/д "Подъезд к трассе МГ км 855,6" | (адм) средства компенсации от ПАО «ГАЗПРОМ» | 4 878 542,40 | 4 731 456,42 | 96,99 | Экономия, сложившаяся по двум контрактам в сумме 147 085,98 руб., будет использована в 2021 году |
|  |  | Ремонт участка дороги по ул. Лужская в д. Большое Куземкино от земельного участка № 15 в юго-западном направлении до границы населенного пункта протяженностью 320 п.м | (обл) | 720167,56 | 543814,41 | 75,51 | Сложилась экономия в результате конкурсных процедур и проведения работ в сумме 236037,84 руб. |
|  |  |  | (адм) | 243732,44 | 184047,75 | 75,51 |  |
|  |  | Ремонт участка дороги дер. Большое Куземкино от д № 20 до автодороги «Лужицы—1 Мая» 310 п.м | (обл) | 1545632,44 | 915797,24 | 59,25 | Сложилась экономия в результате конкурсных процедур и проведения работ в сумме 842995,70 руб. |
|  |  |  | (адм) | 523101,56 | 309941,06 | 59,25 |  |
| 4 | Осуществление закрепленных за муниципальным образованием поселения законодательством полномочий | Ремонт наружных тепловых сетей в дер. Большое Кузёмкино | (район) | 1397200,00 | 1397119,60 | 99,99 |  |
|  |  | Ремонт кровли здания МБУ «КДЦ «НАРУСИ» дер. Б.Куземкино | (район) | 929200,00 | 365218,00 | 39,30 | Оплачены работы по одному контракту. В связи с нарушением подрядной организацией срока исполнения и условий второго контракта, денежные средства по Соглашению №31-с от 02.10.2020 г. с МО «Кингисеппский муниципальный район», не запрашивались, оплата работ не производилась. |
| 5 | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Приобретение мебели и оборудования | (обл) | 190 000,00 | 189517,40 | 99,75 |  |
|  |  |  | (адм) | 10 000,00 | 9974,60 | 99,75 |  |
| x | x | ИТОГО: | x | 12 923 144,39 | 11 132 116,68 | 86,14 | x |

Приложение №2 к Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

от 02.03.2021г. № 000

| Запланированные мероприятия в рамках целевых программ на 2021 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Ожидаемый срок заключения соглашения | Ожидаемый срок проведения торгов | Ожидаемый срок заключения МК | Ожидаемый срок выполнения МК |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 3-оз от 15.01.2018г.) | 1.Обустройство контейнерных площадок в мкр.Центральный у д.3,1а,1б в д.Большое Куземкино Ленинградской области" 2.Устройство освещения от региональной дороги вокруг мкр.Центральный до выезда на региональную дорогу в д.Большое Куземкино | (обл) | 1059300,00 | Февраль 2021г. | Апрель 2021г. | Май 2021г. | Август-Сентябрь 2021г. |
|  |  |  | (адм) | 187000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 147-оз от 28.12.2018г.) | 1.Устройство трубоперехода и расчистка мелиоративной канавы в дер.Струппово 2.Устройство контейнерной площадки в дер.Горки 3.Расчистка и углубление мелиоративных канав с вырубкой деревьев и кустарников в дер.Калливере | (обл) | 1278200,00 | Февраль 2021г. | Апрель 2021г. | Май 2021г. | Август-Сентябрь 2021г. |
|  |  |  | (адм) | 225700,00 |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2020-2021годы» | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 375 п. м. от д. № 11 до д. № 25-а по ул. Цветочная в д. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области, Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 285 п. м. от д. № 17-а до д. № 20 по ул. Прибрежная в д. Ударник | (обл) | 1215700,00 | Март 2021г. | Апрель 2021г. | Май 2021г. | Август-Сентябрь 2021г. |
|  |  |  | (адм) | 214600,00 |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | (обл) | 1289652,30 | Январь 2021г. | - | Март 2021г. | Апрель-Май 2021г. |
|  |  |  | (адм) | 227600,00 |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» | Проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | (обл) | 628400,00 | Февраль 2021г. | Апрель 2021г. | Май 2021г. | Август-Сентябрь 2021г. |
|  |  |  | (адм) | 110900,00 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма «Развитие благоустройства муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» | Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | (обл) | 1487500,00 | Февраль 2021г. | Апрель 2021г. | Май 2021г. | Август-Сентябрь 2021г. |
|  |  |  | (адм) | 262500,00 |  |  |  |  |
| x | x | x | x | 8 187 052,30 | x | x | x | x |